# Réunion 07/11/19

Problème osem :

* Ruby

Solution la plus accessible ?

Rapport entre gestionnaire de conférence et ce qu’on doit faire ???

Version entre Festor / Da Silva pas en raccord

Chacun un point de vue différent

Festor : soumission rapport de stage, deadline, check qui a déposé, alerter par mail, affectation des reviewers (actuellement en XML, a la main) deadline des reviews pour les enseignants, si des rapports rejetés, faut en refaire.

Faire que les soutenances tiennent sur les 2 jours.

TOUT ces soucis sont identiques aux personnes qui font des conférences

Osem : trop gros pour ce qu’on veut (sponsor, paiement, etc…)

Da Silva : on soumet des rapports, la fiche de notation se trouve sur le net, les 2 parties (encadrant univ & indus) le note

3 solutions :

* OSEM
* On trouve autre chose
* On part from scratch (pas abouti jusqu’au bout, mais on aura quelque chose qu’on connait qui est documenté, mais moins de fonctionnalité)

En fonction du choix faut que ça rentre dans la gestion de projet.

Sprint 3 : vélocité proche de 0. « echec scrumé »

Expliquer la contrainte, qui est de partir d’une solution existante, ex osem, nous sommes donc partie de osem mais on s’est vite rendu compte qu’on arriverait pas loin.

Convoque l’expert pour savoir ce qui est bon : purgé osem ou faire un truc propre que l’on maitrise qui ne sera pas terminé.

Différents indicateurs : retour vers le client plusieurs fois vers l’expert pour des difficultés.

Olivier : n’aime pas le DIY car peut aboutissent (blocage dessus)

La gestion de projet est bien gérée, mais on a un problème de temps : en cas réel on aurait bifurqué choisie une autre solution

OSEM pour scrum, pas de maitrise sur la solution en elle-même

Regarde technologique : osem nécessite un environnement particulier

Au lancement : trop de chose, mais pas ce qui nous convient (à évaluer plus tôt mais cahier des charges bien défini et impossibilité de lancer avant.)

Osem ne remplit pas ces points mais mauvaise vision.

Faire un tri sur les outils de gestion de conférences 🡪 backtracking jusqu’à ce qu’il n’y en ai plus donc il faut qu’on le dev.

Faire le tri des solutions

Soit ça vaut le coup on go dessus

Soit on fait un développement propre

Application de scrum sur un truc existant ?? adapté ?

Scrum ne parle que du from scratch

Faire le point avec Da Silva sur le choix final.