MOOC GDP – Notes semaine 4

- Définir efficacement les objectifs d'un projet

Avant de se lancer dans un projet, il faut valider sa faisabilité.

- Avant de débuter nécessite d’objectifs réalistes et bien cadrés

Comment valider ses objectifs ?

- S’appuyer sur les documents du projet

En cas de blocage :

- Renégocier

- Refuser

La matrice des objectifs :

- Définir les attentes du client

- Réaliser un tableau, exemple ci-dessous

Ce travail de clarification des objectifs se doit d’être exhaustif et non superficiel.

- Identifier les menaces

Toute gestion des risques commence par la définition des objectifs et les ressources nécessaires pour les atteindre.

4 types de ressources :

- Hommes

- Ressources techniques

- Moyens financiers

- Temps

Il faut donc raisonner en 3 étapes :

- Spécifier les objectifs

- Lister les ressources nécessaires

- Identifier les menaces pour chaque type de ressource

4 démarches possibles pour l’identification des menaces :

- Prioriser les risques

Chaque menace est à évaluer selon deux axes :

- La fréquence

- La gravité

Pour déterminer la fréquence, 2 grandes démarches

- Attribuer un indice (démarche simple)

- Estimer à partir de statistiques (démarche rigoureuse)

Pour déterminer la gravité, 2 grandes démarches

- Attribuer un indice

- Étudier l’équivalent monétaire

Le degré d’importance d’un risque se mesure par la criticité = gravité * fréquence

- Prévenir et analyser les risques d'un projet

La matrice des risques met en avant 2 approches envisageables :

La meilleure façon de gérer les risques est de combiner les 2 approches => permet de déplacer rapidement ce risque dans la zone tolérable

Exemple : Effet global que le plan de prévention doit avoir sur la matrice :

Pour traiter un risque il faut comprendre ses causes et remonter aux causes racines :

Plusieurs méthodes possibles :

- Etablir un diagramme cause-effet (diagramme d’Ishikawa)

- Utiliser la méthode des 5 pourquoi

- Etablir un arbre des causes

Quelques exemples de mesures typiques :

Exemple : Plan de prévention

- Adopter les bons comportements managériaux

Il faut anticiper et classer les différentes tâches à réaliser en fonction, être proactif et efficace :

- De leur importance

- De leur urgence

Locus de contrôle => permet de déterminer l’origine de l’échec (externe ou interne)

En gestion de projet, un chef de projet se doit d’avoir un locus de contrôle interne.

Loi de Brooks :

- Assurer un suivi des risques

Pour améliorer la surveillance des risques importants, on peut ajouter 2 colonnes à notre de plan de prévention :

- Réparation / Plan B (en cas de problème)

- Veille / Détection (pour anticiper le problème)

Il faut non seulement opérer la surveillance et le suivi continuel des risques mais également remettre à jour régulièrement le plan de gestion des risques.

Planifier, Evaluer, Gérer et Modifier

Ce qu’il ne faut pas faire :

Il ne faut pas oublier de trier le tableau par ordre de criticité (risques les plus importants en tête de liste)

Pareto => 80% des conséquences sont liés à 20% des causes

Derrière chaque risque il y a une opportunité.