MOOC GDP – Notes semaine 1

- Qu’est-ce qu’un projet ?

Se projeter : imaginer et se préparer

Projet => Pour le Project Management Institute, c’est :

Projet = Une action temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique

Caractéristiques :

- Temporaire (début-fin), contraint par 3 paramètres : Qualité, coût, délais

- Sous formes d’étapes, se prépare => anticiper : lots de travail, jalons

- Résultat nouveau / unique = livrable

Paradoxe de la gestion de projet :

- Initialement : grande capacité d’action, marge de manœuvre mais peu d’informations

- Aux termes du projet : importante connaissance du projet mais faible capacité d’action

- Les organigrammes projets

3 types de projets selon leur localisation dans l’organigramme d’une entreprise :

- Local : au sein d’un même service (ex : formation de son successeur dans l’équipe)

- Transversal : impliquant plusieurs services différents (ex : mise en place de nouveaux horaires de travail)

- Sorti : de taille importante, faisant appel à des intervenants détachés spécialement (ex : organisation du séminaire annuel), forte autonomie

Dispositif en Joint-Venture (ou co-entreprise) : unit deux acteurs indépendants sur une action donnée (très gros projet, ex : élaboration d’un nouveau médicament)

4 modèles de projets transversaux :

- Structure fonctionnelle : pas de chef de projet, coordination directe

- Structure matricielle faible : présence d’un coordinateur qui ne détient pas de pouvoir hiérarchique

- Structure matricielle forte : chef de projet a un poids plus important (du même niveau que les directions métier)

- Structure sortie : acteurs détachés de leur fonction habituelle, à temps plein sur le projet

Avantages / Inconvénients :

Gouvernance = l’ensemble des systèmes mis en œuvre pour assurer la circulation

efficace de l’information et de la prise de décisions

Il faut :

- Identifier clairement les parties prenantes, les rôles et les responsabilités de l’équipe projet

- Mettre en place un comité de pilotage

- Faciliter les projets

- Les profils de projet

Profil de projet, 4 caractéristiques initiales :

- Son enjeu : quelle est son importance ? quelles conséquences en cas d’échec ?

- Son aspect innovant : risqué et innovant ou déjà bien connu ?

- L’autonomie de l’équipe : à quelle point cette dernière est-elle libre dans la prise de décisions ?

- Le budget : quel est son périmètre ? quel est son budget total ?

Certification qualité => Très important, peu innovant, peu d’autonomie, budget moyen

Mission d’amélioration de la productivité => Importance immédiat faible, peut être très innovant, bcp d’autonomie, budget limité

Un nombre limité de critères a été choisi, on peut en rajouter davantage tels que l’impact ou le niveau de contraintes.

Il est également possible de prendre en compte l’incertitude sur les différents facteurs.

- La dualité projet-opérations

Différences entre projets et opérations :

Différents modes de management :

- Coût global et investissement

Investissement => Développement => Utilisation

Notion d’investissement : Cout unique qui n’apparait qu’une fois au lancement du projet

Coûts de développement : coûts souvent variables

Coût global : permet de prendre en compte toutes les dépenses induites par le projet au cours de sa vie

- Le pilotage et la gouvernance des projets

La distinction fondamentale entre les acteurs d’un projet est celle existante entre

Maître d’ouvrage (MOA) et Maître d’œuvre (MOE).

Maître d’ouvrage (MOA) => demandeur du projet, définit les besoins, les objectifs, le budget et représente les utilisateurs finaux. En anglais on parle de Product-Owner, c’est à lui qu’appartient le livrable.

Maître d’œuvre (MOE) => réalise le projet, traduit en termes techniques les besoins exprimés par le MOA, conduit l’exécution du projet

La supervision d’un projet est souvent assurée par un comité de pilotage responsable de :

- Décider des orientations et méthodes de travail du projet

- Désigner le chef de projet

- Définir les moyens, le budget et allouer les ressources au projet

- Planifier les grandes étapes

- S’assurer que le projet ne dérive pas et reste en phase avec les objectifs initiaux

Quelle est sa composition ?

- Un représentant de la maîtrise d’ouvrage

- Implication de la hiérarchie des directions métiers concernées

Il se réunit à intervalles réguliers, interlocuteur privilégier du MOE.

Dans un petit projet, le comité peut reposer sur une seule personne, on parle de sponsor.

Gestion de plusieurs projets en simultanée => arbitrage (accélérer un projet, réduire les ressources d’un autre projet en fonction des priorités des projets).

En fonction de différents critères :